2025

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM

VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

----------------

BÁO CÁO MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN THUỐC

NHÀ THUỐC LONGCHAUUTH

| Giảng viên hướng dẫn: | ThS. Viên Thanh Nhã |
| --- | --- |
| Nhóm: | 6 |
| Sinh viên thực hiện: 1. Phạm Anh Tuấn. 2. Tô Hoàng Vũ. 3. Huỳnh Ngọc Lan Anh. | MSSV: - 058205001597 - 056205009808 - 082305007883 |
| Lớp: Quản trị dự án CNTT | MHP: 010412301502 |

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ thông tin đã và đang trở thành yếu tố cốt lõi thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay không chỉ ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn xem đó là nền tảng cho sự phát triển bền vững và cạnh tranh toàn cầu. Chính vì vậy, việc triển khai và quản lý hiệu quả các dự án công nghệ thông tin đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đòi hỏi người thực hiện không chỉ có kiến thức chuyên môn về kỹ thuật mà còn phải am hiểu về quản lý dự án.

Môn học Quản lý dự án công nghệ thông tin được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên ngành công nghệ thông tin những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cơ bản trong việc lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, giám sát và kiểm soát một dự án. Thông qua môn học, người học được tiếp cận toàn diện với các nội dung trọng tâm như khái niệm dự án, quy trình quản lý dự án, vai trò của người quản lý dự án cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến thành công của một dự án CNTT. Đặc biệt, môn học nhấn mạnh đến “bộ ba ràng buộc” gồm phạm vi, thời gian và chi phí – ba yếu tố luôn tác động qua lại và quyết định trực tiếp đến chất lượng và kết quả của dự án.

Trong quá trình học, sinh viên được tìm hiểu và thực hành các nội dung chuyên sâu như quản lý tiến độ, ước lượng thời gian, xác định các hoạt động, lập sơ đồ PERT, CPM và biểu đồ Gantt để đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn. Song song đó, môn học cũng trang bị kiến thức về quản lý chi phí – từ việc lập kế hoạch, dự toán ngân sách, cho đến theo dõi và kiểm soát chi tiêu, giúp người học hiểu rõ cách thức vận hành dự án trong phạm vi tài chính cho phép.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, môn học còn chú trọng đến yếu tố con người – yếu tố quyết định sự thành bại của một dự án. Người quản lý dự án cần có khả năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm hiệu quả để tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên và đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên liên quan. Vì vậy không chỉ rèn luyện kỹ năng kỹ thuật mà còn phát triển tư duy lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm và năng lực ra quyết định – những phẩm chất quan trọng đối với một nhà quản lý trong lĩnh vực công nghệ.

Tóm lại, Quản lý dự án công nghệ thông tin là một môn học có tính ứng dụng cao, cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng thể về toàn bộ quá trình quản lý dự án từ khâu khởi tạo, lập kế hoạch, thực thi, giám sát cho đến khi kết thúc. Thông qua môn học này, sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức về phương pháp quản lý dự án theo chuẩn hiện đại mà còn có cơ hội phát triển kỹ năng nghề nghiệp, chuẩn bị hành trang vững chắc để trở thành những nhà quản lý dự án, trưởng nhóm kỹ thuật hay chuyên viên điều phối CNTT trong tương lai.

MỤC LỤC

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

MỤC LỤC BẢNG BIỂU

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên Dự Án Thực Hiện:

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN THUỐC CỦA NHÀ THUỐC LONGCHAUUTH

Công nghệ sử dụng: Javascript, Bootstrap, Java, Spring Boot.

Hệ quản trị CSDL: MySQL, Docker.

Công cụ IDE: Visual Studio Code, Visual Studio, IntelliJ IDEA.

Kiểm tra phần mềm: Automated Testing

Các công cụ hỗ trợ: ChatGPT, Gemini, BlackboxAI,

Số lượng thành viên: 3 người – 1. Phạm Anh Tuấn. MSSV: 058205001597

2. Tô Hoàng Vũ. MSSV: 056205009808

3. Huỳnh Ngọc Lan Anh. MSSV: 082305007883

Thời gian thực hiện: 2,5 tháng (22/09/2025 – 01/12/2025)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu dự án

Trong bối cảnh ngành dược phẩm ngày càng phát triển và yêu cầu cao về tính chính xác, minh bạch trong quản lý, việc xây dựng Hệ thống quản lý thuốc là hết sức cần thiết. Dự án được triển khai nhằm hỗ trợ các nhà thuốc, cơ sở y tế và doanh nghiệp dược trong công tác quản lý tồn kho, xuất – nhập thuốc, hạn sử dụng, thông tin nhà cung cấp cũng như hoạt động bán hàng.

Phần mềm được thiết kế với mục tiêu giúp nâng cao hiệu quả làm việc, giảm thiểu sai sót trong quy trình quản lý, tối ưu hóa dòng chảy thuốc trong kho, đồng thời đảm bảo chất lượng và tính an toàn của sản phẩm dược đến tay người tiêu dùng.Thông qua hệ thống này, các thao tác thủ công được tin học hóa, giúp tiết kiệm thời gian, giảm thất thoát, và mang lại một quy trình quản lý chuyên nghiệp, hiện đại và dễ sử dụng.

2. Chức năng của phần mềm quản lý thuốc

2.1 Chức năng chính

a. Quản lý danh mục thuốc

Phần mềm cho phép người dùng thêm, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin thuốc một cách linh hoặc và chính xác.
Các thông tin được lưu trữ và quản lý bao gồm:

- Mã thuốc

- Tên biệt dược và tên hoạt chất

- Dạng bào chế (viên, bột, ống, dung dịch, v.v.)

- Hàm lượng và quy cách đóng gói

- Đơn vị tính (vỉ, hộp, chai, ống, …)

- Giá bán lẻ và giá bán sỉ

- Phân loại: thuốc kê đơn hoặc không kê đơn

- Nhà sản xuất, quốc gia sản xuất

- Nhóm thuốc (kháng sinh, vitamin, giảm đau, hạ sốt, v.v.)

Chức năng này giúp quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu thuốc một cách có hệ thống, thuận tiện cho việc tìm kiếm và theo dõi.

b. Quản lý lô thuốc và hạn sử dụng

Để đảm bảo chất lượng và an toàn của thuốc, hệ thống hỗ trợ theo dõi chi tiết từng lô hàng. Mỗi lô thuốc được nhập vào hệ thống với các thông tin: Mã lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lượng và nhà cung cấp. Hệ thống có khả năng theo dõi độc lập từng lô của mỗi loại thuốc, đồng thời tự động cảnh báo khi thuốc sắp hết hạn (ví dụ trước 30 ngày). Điều này giúp nhà thuốc chủ động trong việc quản lý, tránh tình trạng thuốc quá hạn lưu hành trên thị trường.

c. Quản lý tồn kho thuốc

Phần mềm cho phép người dùng theo dõi tình trạng tồn kho theo từng lô hàng hoặc từng kho riêng biệt.
Các chức năng chính bao gồm:

- Giao diện nhập – xuất – chuyển kho trực quan

- Tự động trừ tồn kho khi phát sinh bán hàng

- Cảnh báo khi số lượng thuốc giảm xuống dưới ngưỡng tồn tối thiểu

Nhờ đó, người quản lý có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình kho thuốc để có kế hoạch nhập hàng kịp thời, hạn chế tối đa tình trạng thiếu hụt hoặc tồn đọng.

d. Quản lý nhập – xuất – hủy thuốc

Đây là chức năng quan trọng giúp kiểm soát dòng lưu chuyển thuốc trong hệ thống.

- Phiếu nhập kho: được lập theo hóa đơn từ nhà cung cấp

- Phiếu xuất kho: phục vụ cho hoạt động bán hàng, chuyển kho hoặc tiêu hủy

- Phiếu hủy thuốc: áp dụng với các sản phẩm hư hỏng, hết hạn sử dụngHệ thống ghi nhận lịch sử thao tác nhập, xuất, hủy một cách chi tiết, giúp việc truy xuất thông tin trở nên minh bạch và dễ dàng.

c. Quản lý nhà cung cấp

Phần mềm hỗ trợ lưu trữ danh sách nhà cung cấp cùng các thông tin liên hệ, điều kiện thanh toán, lịch sử giao dịch và lượng thuốc nhập theo từng đơn vị. Chức năng này giúp nhà thuốc dễ dàng đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp uy tín, đồng thời hỗ trợ trong việc thương lượng và lập kế hoạch nhập hàng.

e. Tra cứu thuốc nhanh

Hệ thống cung cấp công cụ tìm kiếm thông minh, cho phép người dùng tra cứu thuốc theo tên, mã hoặc hoạt chất.

Đặc biệt, phần mềm hỗ trợ quét mã vạch (barcode) giúp hiển thị nhanh thông tin chi tiết của thuốc, tiết kiệm thời gian tra cứu và đảm bảo tính chính xác cao.

2.2. Chức năng hỗ trợ (phụ)

a. Báo cáo – Thống kê

Phần mềm tích hợp hệ thống báo cáo và thống kê trực quan, giúp người dùng theo dõi:

- Tồn kho hiện tại

- Báo cáo nhập – xuất – tồn theo ngày, tháng hoặc năm

- Danh sách thuốc sắp hết hạn hoặc sắp hết hàng

- Doanh số bán hàng theo từng nhóm thuốc hoặc khoảng thời gian cụ thểCác báo cáo này hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định nhanh và chính xác hơn trong việc nhập hàng, kinh doanh và dự trữ thuốc.

b. Tích hợp hệ thống bán hàng

Phần mềm có khả năng liên kết với hệ thống bán hàng, giúp tự động trừ kho khi có giao dịch.

Khi một loại thuốc hết hàng, hệ thống sẽ gợi ý thuốc thay thế tương tự để đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn.

c. Phân quyền người dùng

Hệ thống cho phép thiết lập phân quyền chi tiết cho từng nhóm người dùng, đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu:

- Nhân viên bán thuốc: chỉ được xem thông tin và thực hiện thao tác bán hàng

- Quản lý kho: có quyền nhập, xuất và điều chỉnh tồn kho

- Quản trị viên: có toàn quyền quản lý, cấu hình và truy cập toàn bộ hệ thống

d. Bảo mật và nhật ký hoạt động

Phần mềm được trang bị các cơ chế bảo mật dữ liệu, bao gồm:

- Ghi lại nhật ký thao tác của người dùng (nhập, xuất, chỉnh sửa thông tin, v.v.)

- Phân quyền truy cập theo vai trò

- Sao lưu dữ liệu định kỳ, giúp bảo đảm an toàn thông tin và khả năng phục hồi dữ liệu khi có sự cố

II. CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ THUỐC

1. Các Chức Năng Chính

• Quản lý danh sách thuốc

Phần mềm cho phép lưu trữ và quản lý thông tin của từng loại thuốc trong kho. Người dùng có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xoá thuốc khi cần.Các thông tin được theo dõi gồm:

Mã thuốc

- Tên thương mại và tên hoạt chất

- Dạng bào chế (viên nén, dung dịch, bột, ống tiêm, …)

- Hàm lượng

- Quy cách đóng gói

- Đơn vị tính (vỉ, hộp, lọ, chai…)

- Giá nhập và giá bán tham khảo

- Phân loại: kê đơn / không kê đơn

- Nhà sản xuất và quốc gia sản xuất

- Nhóm thuốc (kháng sinh, giảm đau, vitamin, …)

• Quản lý lô thuốc và thời hạn sử dụng

Mỗi loại thuốc có thể có nhiều lô nhập khác nhau, vì vậy hệ thống hỗ trợ lưu thông tin riêng cho từng lô, bao gồm:

- Mã lô

- Ngày sản xuất

- Hạn sử dụng

- Số lượng nhập

- Nhà cung cấpHệ thống cũng hỗ trợ cảnh báo sớm đối với các lô thuốc sắp hết hạn nhằm tránh tình trạng tồn kho kém chất lượng.

• Quản lý tồn kho

Chức năng này giúp theo dõi số lượng thuốc hiện có theo từng lô và từng vị trí lưu trữ (ví dụ: tủ, phòng kho, chi nhánh).

- Quản lý hoạt động nhập kho, xuất kho, luân chuyển kho nội bộ.

- Đưa ra cảnh báo khi lượng tồn thấp hơn mức tối thiểu được thiết lập.

• Quản lý nhập kho – xuất kho – hủy thuốc

Hệ thống cung cấp các loại phiếu quản lý:

- Phiếu nhập (nhận hàng từ nhà cung cấp)

- Phiếu xuất (cấp phát nội bộ hoặc chuyển kho)

- Phiếu hủy (đối với thuốc hư hỏng hoặc hết hạn)Mọi thao tác đều được ghi nhận để theo dõi lịch sử và truy xuất khi cần.

• Quản lý thông tin nhà cung cấp

Cho phép lưu trữ danh sách nhà cung cấp thuốc với:

- Thông tin liên hệ

- Điều kiện thanh toán và giao hàng

- Lịch sử các lần nhập thuốc từ từng đơn vị cung ứng

• Tra cứu thuốc nhanh

Người dùng có thể tìm kiếm thuốc theo:

- Mã

- Tên thuốc

- Hoạt chất

- Nhóm thuốc

- Ngoài ra, phần mềm hỗ trợ đọc mã vạch để truy xuất thông tin nhanh chóng.

2. Các Chức Năng Hỗ Trợ

• Báo cáo và thống kê

- Tổng hợp lượng tồn kho tại thời điểm hiện tại

- Báo cáo nhập – xuất – tồn theo thời gian (ngày, tháng, năm)

- Danh sách thuốc sắp đến hạn sử dụng

- Thống kê số lượng tồn theo nhóm hoặc nhà cung cấp

• Phân quyền và quản lý người dùng

Hệ thống đảm bảo mỗi nhóm người dùng có quyền phù hợp:

- Nhân viên kho: thực hiện nhập – xuất – kiểm kê

- Quản lý kho: cập nhật danh mục và điều chỉnh tồn

- Quản trị viên: toàn quyền cấu hình và quản lý dữ liệu

• Lưu vết và an toàn dữ liệu

- Ghi nhận lịch sử thao tác của người dùng

- Hỗ trợ phân quyền truy cập

- Có cơ chế sao lưu dữ liệu theo chu kỳ

3. Chức Năng Giao Diện và Tiện Ích Khác

- Thiết kế giao diện rõ ràng, dễ nhìn, dễ thao tác

- Hỗ trợ thay đổi chủ đề (theme) để phù hợp sở thích người dùng

- Có thể nâng cấp mở rộng tích hợp với hệ thống khác nếu cần

III.PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Nhóm dự án sẽ Áp dụng Agile (Scrum) cho dự án phần mềm quản lý thông tin  thuốc, thì công việc sẽ được phân chia thành Product Backlog → Sprint Backlog → Nhiệm vụ cụ thể (Task).

1. Vai trò trong Scrum

| Thành viên | Vai trò trong Scrum | Nhiệm vụ chính |
| --- | --- | --- |
| Hoàng Vũ | Product Owner (PO) + Developer Backend | Thu thập yêu cầu, viết User Story, ưu tiên tính năng, phát triển API, xử lý logic nghiệp vụ, phân quyền, báo cáo. |
| Anh Tuấn | Scrum Master (SM) + Developer Frontend | Điều phối nhóm, xử lý trở ngại, thiết kế giao diện, xây dựng UI/UX và tương tác người dùng. |
| Lan Anh | Điều phối nhóm, xử lý trở ngại, thiết kế giao diện, xây dựng UI/UX và tương tác người dùng. | Thiết kế CSDL, tối ưu dữ liệu, kiểm thử, đối chiếu logic tồn kho và đảm bảo dữ liệu chính xác. |

2. Product Backlog (Danh sách chức năng chính cần phát triển)

Các nhóm chức năng đưa vào backlog:

- Quản lý danh mục thuốc

- Quản lý lô thuốc & hạn sử dụng

- Quản lý tồn kho

- Quản lý nhập – xuất – hủy thuốc

- Quản lý nhà cung cấp

- Tra cứu thuốc nhanh

- Báo cáo – thống kê

- Phân quyền người dùng

- Bảo mật & nhật ký hoạt động

3. Kế hoạch Sprint

Sprint 1 – Thiết lập nền tảng & chức năng cơ bản

| Task | Công việc | Công việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế CSDL các bảng chính (Thuốc, Lô thuốc, Tồn kho, Nhà cung cấp, Người dùng) | Lan Anh |
| 2 | Xây dựng chức năng đăng nhập cơ bản (backend + UI) | Hoàng Vũ + Anh Tuấn |
| 3 | API CRUD quản lý danh mục thuốc | Hoàng Vũ |
| 4 | Giao diện nhập liệu & danh sách thuốc | Anh Tuấn |
| 5 | API CRUD nhà cung cấp | Hoàng Vũ |
| 6 | Giao diện quản lý nhà cung cấp | Anh Tuấn |
| 7 | Kiểm thử CRUD thuốc & nhà cung cấp | Lan Anh |

Sprint 2 – Quản lý kho & lô thuốc

| Task | Công việc | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | API quản lý lô thuốc (thêm lô, số lượng nhập, hạn dùng) | Hoàng Vũ |
| 2 | API quản lý lô thuốc (thêm lô, số lượng nhập, hạn dùng) | Anh Tuấn |
| 3 | Tính tồn kho theo lô & tự động cập nhật | Hoàng Vũ + Lan Anh |
| 4 | Hiển thị tồn kho và cảnh báo tồn thấp/hết hạn | Backend: Vũ + UI: Tuấn |
| 5 | Kiểm thử nghiệp vụ tồn kho và cảnh báo | Lan Anh |

Sprint 3 – Quản lý nhập – xuất – hủy & tra cứu

| Task | Công việc | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | API tạo phiếu nhập – xuất – hủy | Hoàng Vũ |
| 2 | Giao diện lập phiếu và danh sách phiếu | Anh Tuấn |
| 3 | Cập nhật tồn kho tự động khi nhập xuất | Hoàng Vũ + Lan Anh |
| 4 | Chức năng tra cứu thuốc nhanh (mã, tên, mã vạch) | Backend: Vũ + UI: Tuấn |
| 5 | Kiểm thử toàn bộ chu trình nhập – xuất – hủy | Lan Anh |

Sprint 4 – Báo cáo, phân quyền & bảo mật

| Task | Công việc | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Module phân quyền tài khoản (Admin, nhân viên kho, quản lý) | Hoàng Vũ |
| 2 | Bảo mật truy cập & mã hóa mật khẩu | Anh Tuấn |
| 3 | Báo cáo thống kê (tồn kho, thuốc sắp hết hạn, lịch sử thao tác) | Logic: Vũ + Hiển thị UI: Tuấn |
| 4 | Sao lưu dữ liệu + hướng dẫn sử dụng + kiểm thử tổng thể | Lan Anh |
| 5 | Hoàn thiện giao diện tổng thể & sửa lỗi | Hoàng Vũ +Anh Tuấn + Lan Anh |

IV. Thu thập dữ liệu tương ứng với chức năng mà mình xây dựng trong dự án

Để xây dựng phần mềm quản lý thông tin thuốc cho nhà thuốc LongChauUTH, nhóm tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu thực tế liên quan đến các nghiệp vụ quản lý, hoạt động bán hàng và lưu trữ thông tin thuốc tại nhà thuốc. Mục tiêu của giai đoạn này là hiểu rõ quy trình vận hành thực tế, từ đó xác định những thông tin cần thiết phục vụ cho việc thiết kế hệ thống chính xác và phù hợp.

1. Nguồn dữ liệu thu thập

Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

- Quan sát thực tế tại các nhà thuốc để nắm bắt quy trình nhập – xuất – bán thuốc.

- Phỏng vấn nhân viên và quản lý nhà thuốc để hiểu rõ nhu cầu, khó khăn và mong muốn trong việc quản lý thông tin thuốc.

- Tổng hợp chứng từ, sổ sách và hóa đơn thực tế, bao gồm: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, danh sách nhà cung cấp, và danh mục thuốc.

- Tham khảo dữ liệu từ hệ thống quản lý dược hiện có (nếu có), cũng như các quy định về quản lý thuốc của Bộ Y tế.

2. Loại dữ liệu thu thập theo từng chức năng

a) Dữ liệu phục vụ quản lý danh mục thuốc

- Mã thuốc, tên biệt dược, tên hoạt chất

- Dạng bào chế (viên, bột, dung dịch, ống tiêm, v.v.)

- Hàm lượng, quy cách đóng gói

- Đơn vị tính (vỉ, hộp, chai, lọ, ống, …)

- Giá bán lẻ và giá bán sỉ

- Nhà sản xuất, nước sản xuất

- Nhóm thuốc (kháng sinh, vitamin, giảm đau, hạ sốt, tiêu hóa, …)

- Phân loại thuốc kê đơn hoặc không kê đơn

=> Dữ liệu này được sử dụng để xây dựng bảng danh mục thuốc – là cơ sở dữ liệu trung tâm của hệ thống.

b) Dữ liệu phục vụ quản lý lô thuốc – hạn sử dụng

- Mã lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng

- Số lượng nhập theo từng lô

- Thông tin nhà cung cấp tương ứng

- Tình trạng lô hàng (còn hạn, sắp hết hạn, quá hạn)

=> Dữ liệu này giúp hệ thống theo dõi chính xác hạn dùng, đồng thời tự động cảnh báo khi thuốc gần hết hạn.

c) Dữ liệu phục vụ quản lý tồn kho

- Số lượng thuốc hiện có trong kho

- Mã kho hoặc vị trí lưu trữ

- Số lượng tối thiểu (ngưỡng cảnh báo)

- Lịch sử xuất – nhập kho

=> Thông tin này giúp người quản lý dễ dàng kiểm soát tình hình tồn kho, từ đó đưa ra kế hoạch nhập hàng hợp lý và tránh thiếu hụt thuốc.

d) Dữ liệu phục vụ quản lý nhập – xuất – hủy thuốc

- Phiếu nhập kho (số hóa đơn, nhà cung cấp, số lượng, ngày nhập)

- Phiếu xuất kho (bán lẻ, chuyển kho hoặc tiêu hủy)

- Phiếu hủy thuốc (thuốc quá hạn, hư hỏng)

- Lý do và người thực hiện thao tác

=> Các dữ liệu này hỗ trợ hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác và kiểm tra tính minh bạch trong hoạt động quản lý.

e) Dữ liệu nhà cung cấp

- Tên nhà cung cấp

- Địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ

- Mã số thuế (nếu có)

- Điều kiện thanh toán, chính sách chiết khấu

- Lịch sử nhập hàng theo từng nhà cung cấp

=> Giúp xây dựng bảng dữ liệu nhà cung cấp phục vụ việc theo dõi, đánh giá và hợp tác lâu dài.

f) Dữ liệu bán hàng và người dùng

- Thông tin giao dịch bán thuốc (tên thuốc, số lượng, giá bán, thời gian bán)

- Dữ liệu người dùng hệ thống (tài khoản, tên nhân viên, vai trò, quyền hạn truy cập)

- Nhật ký hoạt động (thời gian đăng nhập, thao tác thực hiện)

=> Dữ liệu này được dùng để phân quyền người dùng, đồng thời ghi lại nhật ký hệ thống phục vụ công tác bảo mật và kiểm tra sau này.

3. Phương pháp xử lý và chuẩn hóa dữ liệu

Sau khi thu thập, dữ liệu được phân loại, làm sạch và chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quản lý dữ liệu dược phẩm.
Nhóm thực hiện tiến hành:

- Loại bỏ dữ liệu trùng lặp, sai định dạng

- Chuẩn hóa mã thuốc và đơn vị tính

- Kiểm tra tính hợp lệ của ngày sản xuất và hạn sử dụng

- Mã hóa thông tin nhạy cảm của người dùng để đảm bảo an toàn dữ liệu

Kết quả thu thập dữ liệu là cơ sở quan trọng cho quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL) và xây dựng giao diện chức năng phần mềm phù hợp với quy trình quản lý thực tế  nhà thuốc LongChauUTH.

IV. Xây dựng API tương ứng tính:

V. Xây dựng giao diện tương ứng với chức năng

VI. Lập trình giao diện Front-End

VII. Testing front-end

XI. Triển khai phần mềm.